VCCGDL-202505063号

GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目公开招标文件

采购人：扬州锦霖置业有限公司

采购代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

发放日期：2025年6月5日

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	16

第四章 室内软装设计工程任务书	25

第五章 评标方法及评标标准	36

第六章 投标文件格式	38

第一章 招标公告

受扬州锦霖置业有限公司的委托，江苏唯诚建设咨询有限公司就GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目（编号：VCCGDL-202505063号）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

项目概况

GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目招标项目的潜在投标人应在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司网站”自行下载招标文件，并于2025年6月26日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：VCCGDL-202505063号

2、项目名称：GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1216.44万元。

5、最高投标限价：1216.44万元（其中销售中心及会所限价814.86万元，洋房样板房限价89.1万元，叠拼及别墅样板房限价312.48万元），投标人投标报价中任一分项报价超过最高投标限价中的分项限价或者投标总价超出招标人设定的最高投标限价上限的，招标人均不予接受，其投标作无效标处理。

6、采购需求：见招标文件第四章。

7、合同工期要求：60日历天，具体节点要求详见招标文件第四章。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足以下规定，并提供下列材料：

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）

（4）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一月（2025年3月-2025年5月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）供应商近三个月内任意一个月（2025年3月-2025年5月）依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）上一年度(2023年或2024年)的财务状况报告(成立不满一年无需提供)(复印件加盖供应商公章)

（8）供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）供应商信用承诺书（原件）

（10）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自公告发布至开标截止时间前任意时间）

2.本项目的特定资格要求：供应商为授权委托人缴纳的2025年3月-2025年5月任意一个月的社保证明(复印件加盖投标人公章)

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

时间：2025年6月5日至2025年6月12日

地点：“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司网站”

方式：自行免费下载招标文件

四、投标文件提交：

截止时间：2025年6月26日14时30分（北京时间）

地点：江苏唯诚建设咨询有限公司1919开标室（扬州市维扬路106号，商城国际大厦19楼）

五、投标文件开启：

时间：2025年6月26日14时30分（北京时间）

地点：江苏唯诚建设咨询有限公司1919开标室（扬州市维扬路106号，商城国际大厦19楼）

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标处理。

2、本项目无须缴纳投标保证金。

3、本招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司网站”发布之日起5个工作日。投标人如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，并在公告结束时间2025年6月12日17点30分前将加盖投标人公章的《供应商参加投标确认函》的图片或扫描件发送至电子邮箱进行报名（电子邮箱：310491687@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：19975036700），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》。如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。未报名（提交确认函）者、超过时限者不得前来投标，内容不全者后果自负。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司网站”发布的信息或更正公告，无论投标人下载查看与否，均视为已知晓所有关于本项目的实质性要求内容。

4、本次投标文件制作份数要求：纸质版一式五份（一份正本，四份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦副本与正本不符，以正本为准。电子版投标文件一份(一般应为pdf格式，U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

5、本项目投标人应自行进行现场勘察以获取投标的相关信息。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：扬州锦霖置业有限公司

联系人：王女士

联系方式：0514-82120352

2.采购代理机构信息

名   称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地   址：扬州市维扬路106号，商城国际大厦19楼

联系人：刘书玲

联系方式：19975036700
第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于VCCGDL-202505063号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购由成交人在领取成交通知书前一次性支付专家评审费（专家评审费暂按500元/人次计取，按实结算（不提供发票或收据））。专家评审费以现金形式支付，专家评审费不在报价中单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）室内软装设计工程任务书

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司网站”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资格证明文件、开标一览表、分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、设计方案、售后服务方案等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资信证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装费、测试验收费、运行维护费用、各种规费、利润、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置上的价格应按下列方式分开填写：

(1)项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

(2)项目单价按投标配置中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章（复印件无效）。

16、投标保证金

本项目无需提交投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本、所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 如采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：由评委会对投标文件中的资信证明文件进行审查。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高投标限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高投标限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报相关部门批准。

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“扬州市公共资源交易平台邗江分中心国企采购栏目”、“扬州维扬发展投资有限公司网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按相关规定提交。

30.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.2质疑项目的名称、编号；

30.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.4事实依据；

30.4.5必要的法律依据；

30.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.7代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，相关管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据有关规定，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将中标服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

32.5本项目不收取履约保证金。

# 第三章 合同条款及格式

委托方：                      （以下简称“甲方”）

承接方：                      （以下简称“乙方”）

兹有甲方委托乙方承担 GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目服务，经双方友好协商，订立本合同。

第一条、工程概述

（一）工程地点：位于蒋王街道，东至琴台西街，南至红旗大街，西至中心西路，北至滨河路

（二）项目名称：GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目

（三）项目总体情况描述：GZ569地块房地产开发项目售楼处（销售中心及会所）及样板房软装设计及采购安装项目。包含软装设计、加工及进场布置工作。本合同软装设计内容、面积具体详见下表：

| 区域 |  | 设计面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 销售中心及会所 （不含泳池池面、泳池设备用房面积） | 销售中心 | 637 |
|  | 地下会所 | 1375 |
| 实体样板房 | 99户型（洋房） | 105 |
|  | 151户型（洋房） | 165 |
|  | 171户型（叠拼） | 236 |
|  | 208户型（别墅） | 508 |
| 小计 |  | 3026 |

第二条、工程范围及内容

（一）工程范围

乙方根据甲方要求完成GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房室内软装设计，并按确认的室内软装设计方案对家具、灯具及饰品等进行采购及摆放。需要采购及摆放的内容包含但不限于涉及区域内的活动家具（含办公家具）、装饰灯具、窗帘、摆饰品、植栽（室内）、花艺、床上用品、餐具、炊具、挂画、装饰块毯、家电（冰箱、洗衣机、电视机、油烟灶具、烤箱等），会所餐厅厨房用品、泳池休息区用品、健身器材。中标人负责上述物品的采购、定制及运输和安装工作，并派驻设计师、陈设师到现场完成陈设工作。

（二）工程内容

乙方接受委托后，应视状况之需要进行现场勘测，进行指定区域的方案设计，并根据甲方提供之资料及要求，分阶段完成下列任务：

第一阶段：软装设计

（1）咨询甲方及有关顾问，以便明确本工程的布置风格及整体要求，制定计划并确定预算及其它要求等。

（2）分析和评估现场环境，并预测其对设计的影响。

（3）乙方需根据双方协商结果，提供软装设计方案及讲解，并参加甲方组织的设计方案专题评审会。乙方需按照评审会意见，以及甲方和相关部门的具体要求调整方案。

（4）方案包括提供整套A3规格的软装设计方案及ppt图片文档，包括每个空间内的各项家具款式图片及主要家具材质面料的实体小样。

（5）乙方设计方案需取得甲方书面确认，才可行下一步设计工作，并整理总估价单与分类清单（家具、灯具、窗帘、地毯）等软装附件给甲方，作为参照依据。

（6）乙方根据评审确定后的实施方案提报的清单需详细、充实，能够完整描述软装家具、布艺、配饰、画艺、灯具等的各类属性，属性包含但不限于：摆放区域、编号、品名、平面索引、规格、数量、单价、金额、图片、材质、加工工艺、各项技术参数、产品产地及厂址等。

（7）乙方应无条件配合甲方修改设计方案，修改费用已包含在本合同总价款中。

第二阶段：家具定制

（1）按照甲方书面确定的家具设计方案，落实具体的家具定制工作，包括具体的家具尺寸、材质、面料、颜色的定制，所用材料均需满足环保要求。

（2）乙方需对家具加工过程进行全程把控，确保家具品质和最终成品效果。如家具加工完成后存在不符合合同要求或最终展示效果无法达到甲方要求的展示标准，甲方有权要求乙方无条件配合整改。

第三阶段：布艺窗帘制作、饰品、家电、健身器材等采购

（1）乙方在完成家具制作、采购的同时进行软装饰布艺、窗帘加工制作、饰品、灯具、家电、健身器材等的采购，所用材料均须满足环保及甲方要求。

（2）乙方同时要对所采购的装饰品品质和最终效果进行把控，确保最终样板房的陈设效果。如装饰品品质、种类、数量与执行方案存在不符、缺失或无法达到预期展示效果，甲方有权要求乙方无条件整改。

第四阶段：现场布置

（1）乙方在完成家具制作及布艺窗帘制作、饰品采购后，在接到甲方书面通知后 3  个工作日内进场安装布置,并在     年      月     日前布置摆场完成（具体以甲方书面通知为准）。乙方定制或采购的货物进场安装布置前五个工作日，应组织甲方相关人员进行成品验收，经验收合格，由甲方负责人或授权代表签发书面验收合格单。甲方签发书面验收合格单后五个工作日内，乙方安排货物运输、安装、陈设等工作。运输过程中造成的家具、灯具、家电、健身器材及饰品等货物的破损及遗失，均由乙方负责维修或更换。

（2）现场布置条件：甲方在通知乙方进行现场布置前，需已完成样板间的施工以及现场的粗保洁工作。

（3）乙方需按设计风格对最后展示效果负责。

（4）甲方视需要，在现场布置完后，甲方有权对不满意之处提出整改，且可对乙方承包范围及内容作出适当增减或调整，乙方应无条件接受，不另外计费。

（三）如有超出以上范围的内容，另行协商。

第三条、甲方向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资料 | 1 | 硬装方案及图纸 | 按设计进度及时提供，具体以甲方提供为准。 |
| 2 | 相关图纸相应电子版文件 | 1 | 硬装方案及图纸 | 按设计进度及时提供，具体以甲方提供为准。 |

第四条、有关费用及支付方式

（一）合同金额

该工程项目为GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目，具体金额详见附表，合同价款为人民币         （小写人民币：       元），其中：不含税价格为          元，税金    元，税率     %。

| 区域 |  | 设计面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售中心及会所 （不含泳池池面、泳池设备用房面积） | 销售中心 | 637 |  |  |
|  | 地下会所 | 1375 |  |  |
| 实体样板房 | 99户型（洋房） | 105 |  |  |
|  | 151户型（洋房） | 165 |  |  |
|  | 171户型（叠拼） | 236 |  |  |
|  | 208户型（别墅） | 508 |  |  |
| 小计 |  | 3026 | / |  |

合同价款为含税价，如在合同签订后，行业增值税税率发生变化的，不含税总价保持不变，本合同增值税税率相应调整。

除双方另有书面约定外，付款应以人民币支付。本合同计价方式为固定综合单价，包括但不限于所有设计费、家具制作费、装饰品、灯具、家电、健身器材等货物采购费、整改费、仓储费、税费、包装费、运输费、人工费、报关费、差旅费等一切为完成本合同义务所需的相关费用。合同单价为固定全费用综合单价，面积为暂估量、按实计算，若最终结算价高于签约合同价，则仍按签约合同价结算支付。

（1）如甲方要求乙方对已同意之设计提供重大修改，或进行本合同约定之外的设计工作，则乙方应予以配合且收费已包含在合同价款内。

（2）乙方完成现场布置并自行验收完，需提前3日以书面形式告之甲方进行验收。

（3）现场布置完后，甲方对不满意之处提出整改，乙方应无条件按照甲方意见整改。

（二）支付方式

乙方根据工作进度按以下阶段提交账单、相应金额、合法有效的增值税专用发票，要求甲方支付款项。乙方基本服务费用根据不同阶段分列如下：

第一阶段：在合同签订完成，乙方向甲方提供完整的室内装饰设计方案图纸及物品清单经甲方审核确认后，甲方应向乙方支付至合同价款的30%；

第二阶段：乙方发货到甲方指定地点前、经甲方到乙方仓库初验合格（白胚验收）后付至合同价款的80%；

第三阶段：货到现场并完成现场摆设服务，经甲方书面验收合格并完成结算审计后15日内，支付至本合同结算总金额的95%；余款作为质保金，货物无质量问题或乙方履行保修义务，无息支付剩余款项。

本工程需要进行结算审计，审价费按扬州市建设工程社会审价收费标准计取，甲方只承担核减额5%以下（含5%）的审计费用，核减额5%以上的所有审计费用均由乙方承担，在结算中直接扣除。审计费计算方式：（送审金额-审定金额*1.05）*5%。

在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方报修电话或传真后的24小时内给予回复并商定维修事宜，负责免费维修,如乙方未在指定时间内维修的，甲方可代为维修，费用由乙方承担。若是人为破坏或不可抗力等造成损坏的不在乙方质保范围内，乙方在接到甲方报修电话或传真后的24小时内给予回复并商定维修事宜,但乙方可经甲方确认后收取相应的维修费用。

乙方应按《增值税专用发票使用规定》的要求开具增值税专用发票，因乙方不及时提供、交付发票或提供的发票不符合规定而造成甲方无法及时认证、抵扣的，或因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，甲方有权不予付款且不承担任何违约责任，乙方需依法向甲方重新开具发票，继续履行合同约定的义务，并就甲方的损失承担赔偿责任。如在合同签订后设计业增值税率发生变化的，不含税价格仍按原约定执行，本合同增值税税率相应调整。

甲方增值税专用发票开票信息为：

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 联系电话、地址 |  |
| 开户行、账号 |  |

（三）履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（四）工期要求

工期：总工期 60 日历天，具体以甲方实际通知的开竣工时间为准。

第五条、双方责任和权利

（一）甲方权利和责任

（1）甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15个工作日以内，乙方按本合同第二条规定交付设计成果时间顺延；超过15个工作日时，乙方有权重新要求甲方确定提交设计成果的时间。

（2）甲方变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，经双方协商一致，甲方应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。

（3）乙方按工作进度分阶段提交增值税专用发票，甲方在核审无误后 15个工作日内支付乙方，如逾期 30 个工作日仍未支付应结之帐单，甲方将支付乙方应付未付金额每日0.05%的违约金。

（4）乙方履行本合同形成的所有设计成果的所有权等归属于甲方，知识产权等的归属按如下第 1 项约定如下：

1、归甲方单方所有；

2、归甲乙双方共有。

乙方承诺设计成果具有鲜明的独特性，并保证设计成果未侵犯任何其他方的知识产权等权益。否则，由此引致的后果，概由乙方承担。乙方应赔偿甲方因其侵犯他方知识产权等权益而遭受的一切损失。未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同项下设计方案用于本合同外的其他项目或转让予其他方，否则，乙方应返还甲方已支付款项，如造成甲方损失的，还应继续赔偿。

（5）甲方需全力支持乙方代表人员的现场工作，为乙方提供必要的现场工作条件。

（6）指派一名人员出任甲方代表。

（7）甲方有权要求乙方提供工程范围内的咨询意见和相应的修改图纸，并无需额外增加费用。

（8）甲方有权提出自己对设计方案的意见，供乙方设计修改调整，乙方完成首次摆放后，甲方若从最终效果出发提出的调整要求，乙方需全力配合，费用已包含在合同价款里。

（9）甲方有权视工程进展情况和必要，在合同履约过程中的某一阶段以书面形式通知乙方终止合同，甲方的通知到达乙方时视为该合同已终止，合同费用的支付到甲方提出终止合同的前一阶段为止。

（10）家具进场摆放期间，甲方需安排人员进行现场配合乙方工作。

（11）负责组织本合同项目工程竣工验收。

（二）乙方权利和责任

（1）乙方按本合同第二条规定的内容、时间向甲方交付设计文件。

（2）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金额以甲方实际损失金额为准。

（3）由于乙方自身原因，致到货时间或现场布置的时间延误的，每延误一天，应支付本合同总金额0.5%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿。

（4）乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超过原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件，并负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（5）乙方不得向第三方透露、转让甲方提交的相关设计的任何相关图纸、技术文件及其他技术经济资料。如发生以上情况，乙方应承担合同总价20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续赔偿。

（6）根据甲方的要求和许可，进行家具设计。

（7）根据甲方批准的家具设计进行家具定制，并在约定的时间内完成所有陈设品的摆放、安装及调试工作。

（8）有权要求甲方按照本合同第三条的约定提供有关资料及文件。

（9）所有最后PPT图片文档向甲方提供一份装订图纸和完整的电子文件一套。

（10）甲方如有特殊情况必须修改或终止本合同，应书面通知乙方，同时甲方应支付给乙方通知到达之时已完成的设计、材料、制作、人工费以及乙方为甲方订购的商品费用，除此外不承担其他责任或费用。甲方如需变更已确定的款式、面料，应在乙方制作加工前通知；甲方变更通知到达时，乙方已制作加工部分的费用，由甲方承担。甲方未付款部分的商品所有权属于乙方，可由乙方处理。

（11）陈设摆放期间，乙方应做好施工现场精装修的成品保护工作，以及陈设品的成品保护工作，摆放及仓储过程中造成的陈设品损坏至不能使用或展示效果与原设计方案不符，则由乙方承担赔偿或更换责任，赔偿金额以甲方因该事件造成的实际损失金额为准。如乙方在陈设摆放过程中对甲方硬装造成损坏，乙方负全部责任，并对甲方进行赔偿，赔偿金额以甲方实际损失金额为准。上述赔偿款甲方有权在本合同款中直接扣除，不足部分乙方应予补足。

（12）乙方负责本合同范围内软装家具、灯具、家电、健身器材、饰品等货物及相关配件的保修，保修期为    年，自验收合格并交付使用之日起算。如国家规定或行业标准的保修期与合同约定保修期不一致的，以保修期较晚届满的为准。保修期内，非人为因素造成的质量问题，由乙方负责及时维修、重做或更换；保修期满后，如因乙方所购家具、灯具、家电、健身器材、饰品等货物存在的质量问题，导致人身、财产损害的由乙方承担全部责任。

（13）乙方保证所购产品的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权及专利权、商标权、工业设计权等知识产权的指控，否则乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（14）乙方提供项目中进口产品的原产地证明、商检证明、装箱单等文件，以确保所提供产品原产地的真实性。

（15）未经甲方同意，乙方不得将自己承接的工作分包或转包给第三方。

（16）乙方应根据物料使用及软装工程实际情况进行质量控制，确保该工程不仅物料质量合格符合要求，经使用后，该工程各方面均应合格并符合要求，包括但不限于空气质量合格等。

（17）乙方在合同履行期间应注意安全，自觉提高安全生产意识，做好安全防护措施，确保各阶段工作安全，本合同履行过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。在合同履行期间如发生人身伤亡事故， 由乙方承担全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任。

第六条、合同产品的交付与验收

自乙方将合同产品运输到工程地点后3日内，甲方应依照乙方投标文件及本合同附件《软装技术要求》、《室内软装设计工程任务书》中约定的名称、品牌、型号规格、数量、生产厂商、包装要求对合同产品进行验收。验收不合格的，应在3日内向乙方提出书面异议。乙方应在接到异议后立即负责将合同产品进行更换并承担相关费用（包括但不限于因甲方验收发生的费用、合同产品更换发生的运输、包装等费用），直至验收合格。如果合同产品经乙方更换后仍不能符合本合同约定的名称、品牌、型号规格、生产厂商、包装要求以及质量和技术标准的，甲方有权就该不符合要求之合同产品通知乙方退货并要求乙方向甲方赔偿由此产生的损失。前述退货之合同产品的合同价款及损失，可由甲方在其依本合同需要向乙方支付的其他合同产品之合同价款中扣除。合同产品被甲方接受以甲方依本合同对合同产品进行检验并确认其通过甲方验收为准。但甲方的验收、接收等并不免除或减轻乙方按照本合同及法律法规应承担的责任和义务。

第七条、违约责任

（一）甲方按合同向乙方支付设计费，如无合理理由逾期 30个工作日仍未支付应结之账单，甲方将支付乙方应付未付金额每日0.5%的违约金。

（二）乙方未按时或未按甲方批准的设计方案完成服务工作而造成服务周期延长（增加到货及布置延迟），每拖延一日，按合同总价款的0.5%支付违约金，甲方可在应付款项直接扣除该违约金。拖延五个工作日以上，甲方有权终止合同，乙方已实际完成并经甲方确认合格的工程量双方据实进行结算，乙方应向甲方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、评估鉴定费、公告费等费用）的，乙方应当继续赔偿。

（三）乙方未经甲方书面许可，擅自向有关施工单位或其他任何第三方泄露与本工程有关的信息资料，一经核实，甲方有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失（包括但不限于差旅费、诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、评估鉴定费、公告费等费用）的，乙方应当继续赔偿。本条的约定具有独立性，不受本合同履行、无效、终止的影响。

（四）乙方擅自将所承接的工作分包或转包给第三方的，甲方有权解除合同并要求乙方承担本合同价款20%的违约金。如甲方同意分包给第三方的，乙方须与第三方就第三方完成的工作成果共同向甲方承担连带责任。

（五）因不可抗力或甲方原因造成的工期延误，乙方不承担延误责任。

第八条、争端解决

合同履行期间，若双方发生任何纠纷，应协商解决。如协商无效，由甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第九条、一般规定

（一）乙方不得泄露与工程及甲方有关的信息和资料。

（二）本合同未尽事宜，由双方协商解决。

（三）通知、送达

除双方另有约定外，任何情况下，任何通知、信件、要求和关于本合同的其他信息应以书面做出。如以专人送达或快递形式，接收人签字接收之日视为送达日（如接收人拒绝接收或无人收取，则该快递到达接收方地址之日为送达之日）。如以挂号信形式，信件发出的第三（3）个日历天视为送达日。

如果任何一方的联系人、地址、电话发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则任何一方通知送达前述地址，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达人承担。

（四）本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

第十条、其他

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书及补充协议；（2）甲方与乙方在有关工程的洽商、变更等协议或文件；（3）中标通知书（4）询标纪要；（5）招标文件及补充；（6）投标书及其附件；（9）图纸；（10）工程量清单。

第十一条、合同的生效与终止

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

本合同自三方签章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（本页为签章页，以下无正文）

| 委托方：（盖章） | 承接方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权代理人： | 法定代表人： 或授权代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 见证方：（盖章） |  |
| 见证人：（签字） |  |
|  | 签订日期： 年 月 日 |

# 第四章 室内软装设计工程任务书

GZ569地块房地产开发项目

售楼处及样板房软装设计任务书

目  录

第一章	 项目设计简介

第二章	 软装方案设计要求

第三章	 软装设计深度要求

- 设计阶段及施工期间现场配合要求

第五章 开发计划及设计时间节点要求

第一章 项目设计简介

- 项目基本概况

- 项目位于城市的区位及区位特征描述

用地位于扬州邗江区蒋王片区，距离扬州副中心京华城距离约2km，区域优势较明显。周边配套主要集中在东侧万达商圈和北侧京华城商圈，紧邻明月湖公共服务配套，整体配套能级较高。周边路网完善、道路通达性较好，景观资源丰富。

- 目标客户群描述：

客源：板块及周边地缘型客户占50%，下游乡镇区县进城客户占30%，主城其他区域外溢客户占20%；

目的：刚改/改善/再改；

年龄：主力40-50岁，次主力25-35岁；

职业：公务员、事业单位人员为主，支付能力属于城市中等偏上。

第二章 软装方案设计要求

- 设计理念及意向

设计必须围绕风格主题，营造生活场景，贴近人物设定，衬托家的氛围，布置上源于生活并高于生活。

- 硬装设计理念

销售中心及会所设计理念：宋式美学与扬州印象的品质标杆，打造符合当代经典的非凡奢华，突出生活美学馆的美学价值和实用价值。

99样板房设计理念：简约轻奢风格，突出清新艺术的空间氛围感。

151样板房设计理念：复古都市风格。

171样板房设计理念：宝格丽风格。

208样板房设计理念：现代中式风格。

- 效果图：详见设计方案文本；

- 平面布置图（含家具尺寸图）：详见施工图纸

- 目标客户群、售价等描述

高层、洋房类：

- 客户描摹：刚需客群，他们是25-35岁左右，城市中相对年轻的新一代，他们正处在离巢安居或组建家庭的人生阶段，可能经济承受能力不高，但又期待属于自己的小家。

- 客户结构

- 60%核心客户：板块及周边地缘刚需客群，具备一定的地缘情节，在本区域再置业意愿浓厚。

- 30%重要客户：西北方向下游乡镇、区县进城客户，希望能够进入市区置业总价承受力有限。

- 10%偶的客户：主城其他区域外溢，受市区核心成熟地段价格挤压，向城市边缘外溢or其他受区域发展吸引而来的客户。

- 置业价值观：首置家庭，注重户型功能结构；周边生活配套齐全；总价接受范围内，适当考虑舒适性。

别墅类：

- 客户描摹：高改客群，他们是40-50岁左右，处于各自人生巅峰的城市中坚，他们人生阅历丰富，基本完成资产积累，需要考虑的是如何进行资产配置和居住品质的升级。

- 客户结构：

- 50%核心客户：西区核心成熟地段，需要居住升级，改善居住品质的高端改善客户，他们是追求生活品质的一群人。

- 30%重要客户：全城外溢或近郊富裕阶层进城改善客户，具备较强购买力，期望占有城市优势资源。

- 20%偶的客户：周边区县或其他邻近城市的富裕阶层，受扬州城市及区域未来发展

- 吸引而来，自住兼具一定投资的客户。

- 置业价值观：置业价值观：注重社区整体环境打造；追求生活品质；通过占有优势资源进行资产配置。

- 室内设计范围及具体要求

（一）设计范围：包括销售中心及会所、99、151户型、171户型、208户型的室内部分所有软装设计相关内容。

| 区域 |  | 设计面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 销售中心及会所 （不含泳池池面、泳池设备用房面积） | 销售中心 | 637 |
|  | 地下会所 | 1375 |
| 实体样板房 | 99户型（洋房） | 105 |
|  | 151户型（洋房） | 165 |
|  | 171户型（叠拼） | 236 |
|  | 208户型（别墅） | 508 |

（二）设计具体要求

- 功能方面

家具布置按室内设计方案进行家具选择，形式要求与硬装设计风格整体协调匹配；儿童房要求主题突出，注重展示效果；样板房整体收纳空间（玄关、橱柜、衣柜）需要营造生活衣物饰品的品种保证；至少一个房间需按衣柜形式展示；样板区要体现五感的要求；所有装饰画不能用印刷品；样板区不能出现假书；整体氛围要体现造生活；本次软装范围包含会所健身器材、销售中心、会所及样板房家电。

- 风格方面

销售中心硬装为宋式风格，软装根据硬装风格具体搭配设计；联排208样板房为现代中式风格，99/151/171均为现代风格，但是主题色调要有区分，可参考硬装效果图。

- 注意事项

- 注意软装设计与硬装灯光点位的对应性；

- 在软装饰上应特别重视品质及细节，注重客户视觉体验；

- 涉及结构及安全的大型灯具、装置等安装问题，须提报专项方案及费用；

- 尺寸，承包商必须按现场情况核对尺寸进行采购、制作，所有产品尺寸必须与空间尺度匹配；

- 数量，承包商必须按现场情况核对数量进行采购、制作，所有产品数量必须满足项目功能用途和展示要求；

- 家具下单前，承包商必须提供布料及其他有关样板给设计师、甲方确定。

3.1 风格匹配

原则要点：在软装进行设计之前必须和室内硬装设计师进行交流、沟通，理解室内设计意图及设计风格的匹配目标客群人物，并设计合适的主题场景氛围。

3.2 尺度把控

原则要点：在设计阶段，注意空间尺度及家具、灯具等软饰尺寸的把握，必须掌握常用家具尺寸，避免出现家具在整个空间的比例失调及家具使用功能的丧失。 必须提供家具布置尺寸图纸。

3.3 色彩协调

原则要点：软装设计必须和室内的硬装色彩进行搭配，包括墙纸、木饰面、石材、乳胶漆、瓷砖、橱柜等颜色来进行软装的色彩搭配。

3.4五感体验

原则要点：整体软装设计中必须把“形、声、闻、味、触”体现在样板区中。

3.5材料

- 家具设计应注重空间利用，不宜过大、过小；

- 各功能空间的配备应注意是否满足使用功能及审美需求。

3.6 生活氛围及品质营造

- 软装设计要求必须有主题，有生活。

- 主题可选择品牌类风格主题、爱好类主题、男性主题、女性主题等。要求全屋的软装搭配在色彩、材料、配饰上都围绕主题，突出主题。

- 主体家具体现收纳的可拓展性、空间使用的多变性，（如可变餐桌、收纳床等），贴近人物设定，布置上源于生活并高于生活.

- 注重所有固定收纳柜内物品的展示，物品摆放需衬托收纳空间的优势。深度挖掘客户的生活需求和生活场景，卫生间、厨房、家政收纳体现有品质的生活场景，玄关柜、衣柜等收纳的衣物鞋帽需体现目标客群的需求，并高于目标客群的审美及品格；

- 配饰、艺术品、工艺画等突出主题、适应色彩搭配，原则上不用印刷品。仿真花必须保证品质，可考虑根据样板房开放季节或地域选择花品；

- 软装书籍均为客户会感兴趣的真书。

3.7其他

- 注意软装设计与硬装灯光点位的对应性；

- 在软装饰上应特别重视品质及细节，注重客户视觉体验；

- 涉及结构及安全的大型灯具、装置等安装问题，须提报专项方案及费用；

- 样板房软装，需满足整体打包销售给业主的可行性。用于销售展示的软装家具不可缩小尺寸，家具质量及品质必须符合民用性标准，符合居家使用要求；

- 不同空间饰品数量需进行控制，应以质优取胜而不以量取胜，适当控制饰品数量，在保证饱满度的前提下，严控饰品品质。

第三章 软装设计深度要求

- 深化要求

深化方案设计阶段，对提交的深化方案进行评估，设计应满足风格定位、环保要求及主要经济技术指标成本控制要求，并对产品规格、数量、款型、品牌进行调整和确认。

- 注意事项

- 方案设计注意事项

1.1 家具

家具的尺度、比例和形状应与使用者及风格定位相适应，注意家具的舒适度、美观度，并与空间的比例相协调；贮存类家具在方便使用者存取物品的前提下，应与所存放物品的尺度相适应。

家具组合应协调，价值感应与产品定位吻合；根据平面布置图确定家具摆放位置及家具规格，保证室内动线流畅。

1.2 织物

织物包括地毯、挂毯、床品、靠包、绢花绿植；织物的设计应考虑织物面料（材质、肌理、颜色、图案）与周围环境包括墙地面材质、立面造型、窗帘整体协调一致。

1.3 灯具

- 灯具的摆放位置及数量与平面布置图及吊顶图是否吻合；

- 灯具款型、材质选择应满足风格要求及特定环境的要求；

- 灯具尺寸需与家具尺寸、空间尺度匹配；

- 灯具悬挂高度符合人体工程学；灯具安装应居于该空间的居中位置，应与下方家具的位置对应。

- 灯光的光影效果，照度除满足风格要求外还应满足使用功能。

- 客厅是经常活动的空间，除灯具款式、体量外，照度上需重点考虑；

- 餐厅区域需综合考虑，中等亮度即可，如与客厅临近，则款式选择上需与客厅款式呼应；

- 卧室作为休息区域，可以增加台面和落地灯具，增加泛光照明，减弱对主灯的需求，现代风格可不设置主灯，但需埋设主灯线；

- 书房以功能性为主要考虑，并根据空间及展示效果增加台灯、落地灯，款式以干练、简洁为主，为减轻长时间阅读所造成的眼睛疲劳，应考虑色温较接近自然光的照明；

- 卫生间灯具选择遵循装饰性为主，照明辅助的原则。

1.4 饰品

- 艺术品的摆放不仅要突出主题，避免过于突兀和特立独行，应注重安全性，易碎品不可放置于容易碰触的地方；避免选用尖角饰品；要注意组合搭配，做到有序而不呆板，灵动而不紊乱，大小搭配与高低组合等，均需不着痕迹地进行过渡。

- 艺术品比例及风格应与其它软装相匹配。

1.5 地毯

- 地毯应与装修标准、风格相统一；

- 注意地毯材料绒的原料、密度、成分等主要评价因素；

- 根据空间大小与设计风格搭配地毯的图案、颜色及尺寸。

1.6 面料

- 空间氛围营造到位；

- 家具面料须考虑耐磨度、厚实度；

- 面料选择与整体协调。

1.7 窗帘

窗帘规格及窗帘杆的选择应与硬装立面图及吊顶图吻合；面料、款型的搭配、离地尺度应符合特定环境和风格要求。

1.8 健身器材

健身器材主要考虑展示种类的丰富性,器材的颜色、体量跟室内空间相搭配。

1.9家电

样板房家电要求一线品牌，规格尺寸要与硬装预留尺寸严格匹配。

- 成果要求

设计公司应根据《室内软装饰设计合同》中约定的时间节点提交软装深化方案，深化方案成果应包括方案册、产品表单（产品贴图、规格、数量、材质说明、品牌、价格）及部分产品实样。根据硬装图纸与产品表单确定产品有无漏项、错项；与硬装负责人核对需定制的家具规格。

主要内容如下：

- 活动家具图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 装饰灯具图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 块毯图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 装饰画图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 窗帘图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 床上用品图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 餐具图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 花艺图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 摆饰品图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 室内植栽图片、规格、数量、材质说明、品牌、价格；

- 家具深化设计图纸

- 灯具深化图纸（标明荷载）

- 地毯深化图纸（何种材质是否进口）

- 材料样板；

- 目标成本复核报告（由项目公司成本管理人员提供）。

注：

- 图片需在要求的硬装氛围内表现。

- 提供家具平面布置图（标注家具尺寸、及家具之间尺寸）并在立面图上复核家具尺寸。

- 软装成果验收

- 白坯验收：

甲方根据乙方提供的家具及灯具清单验收家具白坯及灯具白坯。

主要检查家具尺寸、造型、工艺、用材等内容。

- 出厂前验收：

主要检查整体家具、灯具造型面料是否正确、工艺细节、油漆细节、家具、灯具是否存在损坏、五金是否灵活等。

第四章 设计阶段及施工期间现场配合要求

- 设计阶段

- 设计人员架构：要求设计公司提供设计团队组员名单及人员数量。

- 设计配合内容：参加集团软装方案评审，参加集团软装深化设计评审，参加集团销售中心和样板房硬、软装评审、参加项目公司的设计评审及日常配合工作。

- 施工图现场交底（和硬装施工单位及项目项目交底）

软装设计单位配合现场硬装施工单位，对于灯具加固预留点位、家具尺寸复核，及软硬装交集的地方进行交底，确保最终展示效果。

- 摆场完成后验收工作

项目公司负责对室内软装饰定制、采购及现场摆放过程进行监控，及时与设计公司进行沟通；根据《软装设计方案》审核最终布场效果；布场软装样式及面料选择等应与深化设计方案相同。

- 空间关系

空间关系包括方向关系、度量关系、相邻关系、连通关系；几大件（家具、饰品、织物、窗帘）的组合摆放应协调，应符合上述空间关系，空间感应饱满恰倒好处。

- 色彩关系

家具、织物、窗帘的面料、图案与室内硬装（墙地面材质）主色调应一致，色块面积比例，冷暖对比，明暗节奏应合理。

- 结构关系

不同品类、款型或相同品类、款型的家具、饰品，按一定数量、顺序进行搭配、组合，应协调，主次关系应明确。

- 环保性

家具进场前必须对家具中醛、苯、氨、TVOC、氡浓度进行检测，确保符合国家规范要求。

- 采购物流工作衔接

控制采购物流时间，确认货品临时仓库及搬运安排应合理；检查产品规格、数量、品牌、产品合格证有无漏项、错项，与方案是否一致；检查货品有无破损；破损货品及时更换或替换。

- 开发计划及设计时间节点要求

- 项目开发计划

扬州山河序项目销售中心及会所、样板间软装工程工期要求60天，计划于2025年7月10日前完成所有软装设计及评审工作，计划于2025年9月10日前完成软装施工。

软装工作时间节点要求：

| 阶段 | 计划完成时间 | 工期要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案汇报评审 | 2025年7月10日 | / |
| 方案清单确定 | 2025年7月15日 | 5天 |
| 下单生产 | 2025年7月30日 | 15天 |
| 具备进场条件 | 2025年9月5日 | 35天 |
| 摆场完成 | 2025年9月10日 | 5天 |
| 保修期限 | 不低于三年 |  |

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 项目 | 评分标准（100分） |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分,其他报价得分＝（评标基准价/其他投标价）×30×100%（四舍五入，保留两位小数） |
| 设计方案 （24分） | 1、完整性：方案的主旨、立意完整且合理，方案内容是否完整。内容是否覆盖家具、家电、织物、灯具、饰品、窗帘、植物、健身器材等所有软装内容。与硬装家具是否区分清楚且无遗漏。（6分） 方案的主旨、立意完整、严密、合理，内容描述详细且具有针对性的得6分； 方案的主旨、立意较合理、严密，内容描述较为详细的得4分； 方案的主旨、立意较差，内容描述一般的得2分； 不提供方案不得分。 2、契合性：是否结合项目特点、衔接好与室内硬装之间直接的相互关系，提炼设计元素。（6分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 方案较合理、严密，描述较为详细，存在可操作性的得4分； 方案较差、有操作难度的得2分； 不提供方案不得分。 3、落地性：方案在风格、元素、配色上符合常规、且相互匹配，没有不合常理的冲突或偏差。物品款型是否存在实施难度大、满足不了工期节点要求。（6分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 方案较合理、严密，描述较为详细，存在可操作性的得4分； 方案较差、有操作难度的得2分； 不提供方案不得分。 4、方案审美效果：整体效果符合审美，能够充分体现项目需要的品质和效果。整体颜色明暗是否有主次与层次。（6分） 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得6分； 方案较合理、严密，描述较为详细，存在可操作性的得4分； 方案较差、有操作难度的得2分； 不提供方案不得分。 |
| 技术性能 （20分） | 根据设计方案档次要求自行设计搭配并对本项目供货清单进行参数细化阐述等，例如：沙发面料、窗帘面料、床品质感、艺术灯具、雕塑、定制产品等。（20分） 设计搭配方案科学、严密、合理，内容阐述详细的得20分； 设计搭配方案较合理、严密，内容阐述较为详细的得15分； 设计搭配方案基本合理，内容阐述一般的得10分； 设计搭配方案较差，内容阐述缺省的得5分； 供货清单和采购人提供的工程量清单中规格参数不一致的不得分。 注：评标委员会根据投标人投标文件中的用料描述和现场陈述、效果图片等进行打分。 |
| 售后服务 （6分） | 1、根据投标人针对本项目的售后服务管理体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间、应急处理方案、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况（维修费用等）等方面进行对比打分。（4分） 方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求，得4分； 方案详细、人员配置齐全，响应虽有滞后、服务体系尚算完整的，能够满足采购需求，得3分； 方案笼统、响应滞后、服务体系虽完整，人员配置不全且缺乏有效保障采购人供货的措施，承诺经过优化可实现采购需求，得2分。 没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 2、供应商在承诺提供免费质保期3年的基础上，每额外增加1年免费质保期得1分，本项满分2分。（提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟） |
| 业绩 （20分） | 投标企业自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，有一项得2分，满分20分。 注：业绩应提供合同的复印件加盖供应商公章，原件备查。 |

注：1、评分标准中要求提供原件备查的，必须提供相关原件，否则与之对应项不得分。

2、提供的材料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准。上述项目不是投标人承接的项目，不予计分。

3、投标文件的正本和副本中均需提供相关原件的复印件加盖投标人公章。

4、若发现有提供虚假的证明材料，视为无效响应，追究相关责任。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目

编       号：VCCGDL-202505063号

投标人名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的投标文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格证明文件要求

三、开标一览表

四、分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、设计方案

九、售后服务方案

............

## 一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

## 二、资格证明文件要求

1.满足以下规定，并提供下列材料：

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件加盖供应商公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件加盖供应商公章（原件备查）

（4）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一月（2025年3月-2025年5月）缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）供应商近三个月内任意一个月（2025年3月-2025年5月）依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）上一年度(2023年或2024年)的财务状况报告(成立不满一年无需提供)(复印件加盖供应商公章)

（8）供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）供应商信用承诺书（原件）

（10）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖供应商公章，查询时间为自公告发布至开标截止时间前任意时间）

2.本项目的特定资格要求：供应商为授权委托人缴纳的2025年3月-2025年5月任意一个月的社保证明(复印件加盖投标人公章)

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

### 投标函格式

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的VCCGDL-202505063号招标文件，正式授权下述签字___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

### 资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                             邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

### 法人授权书

本授权书声明：                  （投标人名称）授权                  （被授权人的姓名）为我方就VCCGDL-202505063号GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年      月      日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：

授权单位盖章：

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

### 参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

### 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

## 三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目

项目编号：VCCGDL-202505063号

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| GZ569地块房地产开发项目售楼处及样板房软装设计及采购安装项目 | 大写： 小写： 元（人民币） 包含税率 % |
| 备注 | 各分项含税总价： 1、销售中心及会所 元，大写（人民币） ； 2、洋房样板房 元，大写（人民币） ； 3、叠拼及别墅样板房 元，大写（人民币） 。 |

日期：    年    月    日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

## 四、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 区域 |  | 设计面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售中心及会所 （不含泳池池面、泳池设备用房面积） | 销售中心 | 637 |  |  |
|  | 地下会所 | 1375 |  |  |
| 实体样板房 | 99户型（洋房） | 105 |  |  |
|  | 151户型（洋房） | 165 |  |  |
|  | 171户型（叠拼） | 236 |  |  |
|  | 208户型（别墅） | 508 |  |  |
| 小计 |  | 3026 | / |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 品牌及型号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

## 六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对室内软装设计工程任务书逐条应答。

## 七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 八、设计方案

## 九、售后服务方案

供应商参加投标确认函

江苏唯诚建设咨询有限公司：

本单位将参加贵公司于       月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在网站成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 | / |  |  |

备注：

1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购代理机构（邮 箱：310491687@qq.com，电话：19975036700）。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。